## Slide 1
Poder
Interés
Socio fundador
Usuarios PRO
Usuarios FREE
Comunidad de doctores
Inversionistas
Asistentes médicos
IT
Diseñadores
Pacientes
Consulta frecuente en cada feature
Pruebas (feedback) cada sprint
Pruebas (feedback) cada sprint
Reunión cada inicio de sprint
Daily scrum
Reunión con PM cada sprint
Reunión trimestral
Mínimo esfuerzo
Mínimo esfuerzo
Requisitos mínimos (seguridad)
Matriz de interesados: Plan de gestión de stakeholders
bajo
medio
alto
bajo
medio
alto

## Slide 2
Calidad = Evitar BPOM (Big Pile Of Mud)

## Slide 3
Gráfico de dispersión: métrica MMI (Modularity Maturity Index)
Eje x: tiempo de desarrollo (t)
Eje y: valor MMI
Diámetro: LoC (Lines of Code)

## Slide 4
Gráfico de dispersión: métrica MMI (Modularity Maturity Index)
Eje x: tiempo de desarrollo (t)
Eje y: valor MMI
Diámetro: LoC (Lines of Code)

## Slide 5
Gráfico de control: BMI (Backlog Management Index)
1σ
+2σ
+3σ
μ
aceptado
alerta
rechazo
BMI
Semanas

## Slide 6
Gráfico de control: BMI (Backlog Management Index)
1σ
+2σ
+3σ
μ
aceptado
alerta
rechazo
BMI
Semanas

## Slide 7
Pruebas de Usuario
Cada fin de sprint, se realizará una prueba de usuario donde se registren las fallas usando la hoja de verificación:

## Slide 8
Herramientas para Control de Calidad
Gráfico de dispersión de métricas de modularidad del código fuente
  Periodicidad: cada sprint o reléase oficial
2. Gráfico de control de métricas de mantenimiento del backlog
  Periodicidad: cada semana de desarrollo
3. Hoja de verificación para fallas del sistema durante pruebas de usuario
  Periodicidad: cada sprint, en prueba de usuario
Tiempo de desarrollo
Modularidad
Diámetro: LoC (Lines of Code)
Semanas
Mantenibilidad

## Slide 9
Tiempo de desarrollo
Modularidad
Diámetro: LoC (Lines of Code)
Semanas
Índice de manejo de backlog

## Slide 10
Poder
Interés
Socio fundador
Usuarios PRO
Usuarios FREE
Comunidad de doctores
Inversionistas
Asistentes médicos
IT
Diseñadores
Pacientes
Consulta frecuente en cada feature
Pruebas (feedback) cada sprint
Pruebas (feedback) cada sprint
Reunión cada inicio de sprint
Daily scrum
Reunión con PM cada sprint
Reunión trimestral
Mínimo esfuerzo
Mínimo esfuerzo
Requisitos mínimos (seguridad)
bajo
medio
alto
bajo
medio
alto

## Slide 11
Página Web
Diseño
Programación
Hosting
Logística
Diseño gráfico
Interfaz
Back-end
Front-end
Host
Clúster de datos
Administración
Análisis