## Slide 1
Poder
Interés
Socio fundador
Usuarios PRO
Usuarios FREE
Comunidad de doctores
Inversionistas
Asistentes médicos
IT
Diseñadores
Pacientes
Consulta frecuente en cada feature
Pruebas (feedback) cada sprint
Pruebas (feedback) cada sprint
Reunión cada inicio de sprint
Daily scrum
Reunión con PM cada sprint
Reunión trimestral
Mínimo esfuerzo
Mínimo esfuerzo
Requisitos mínimos (seguridad)
Matriz de interesados: Plan de gestión de stakeholders

## Slide 2
Calidad = Evitar BPOM (Big Pile Of Mud)

## Slide 3
Gráfico de dispersión: métrica MMI (Modularity Maturity Index)
Eje x: tiempo de desarrollo (t)
Eje y: valor MMI
Diámetro: LoC (Lines of Code)

## Slide 4
Gráfico de control: BMI (Backlog Management Index)
1σ
+2σ
+3σ
μ
aceptado
alerta
rechazo
BMI
Semanas

## Slide 5
Pruebas de Usuario
Cada fin de sprint, se realizará una prueba de usuario donde se registren las fallas usando la hoja de verificación: